BLUEPRINT HOÀN CHỈNH

GAME SOCIAL 2D PHONG CÁCH AVATAR

Godot + GDScript + NestJS + WebSocket + PostgreSQL + Aseprite

Mục tiêu Xây dựng từ con số 0 một game online 2D social world: người chơi đăng nhập trong nhà riêng, đi ra thành phố, gặp người chơi khác, chat, thay trang phục, mua sắm và dần mở rộng sang nhà ở, công viên, câu cá, pet, nông trại, phương tiện, mini-game và sự kiện.

Tài liệu này ưu tiên kiến trúc đơn giản ở giai đoạn đầu, có thể mở rộng về sau mà không phải viết lại toàn bộ hệ thống.

Hình tham chiếu định hướng cấu trúc thành phố/khu vực (ảnh do người dùng cung cấp).

# Mục lục nội dung

1. Tầm nhìn sản phẩm và nguyên tắc thiết kế

2. Công nghệ chốt và kiến trúc tổng thể

3. Phạm vi MVP và tiêu chí thành công

4. Thiết kế thế giới, map và room

5. Art Bible và pipeline Aseprite

6. Hệ thống nhân vật, thời trang và animation

7. Kiến trúc Godot client

8. Backend NestJS, PostgreSQL và WebSocket

9. Mô hình dữ liệu và quyền sở hữu dữ liệu

10. Giao thức realtime và đồng bộ người chơi

11. Blueprint các hệ thống gameplay

12. Roadmap thực hiện theo giai đoạn

13. Kế hoạch 30 ngày đầu tiên

14. Testing, QA, performance và bảo mật

15. Build Web/Android/Windows/iOS và triển khai

16. Quản lý source, asset, version và backup

17. Rủi ro, thứ không nên làm sớm và tiêu chí Done

Phụ lục A-C: cấu trúc thư mục, naming convention, checklist asset/API/event.

Nguyên tắc sử dụng blueprint Không cố gắng hoàn thiện toàn bộ tài liệu cùng lúc. Mỗi giai đoạn chỉ mở khóa giai đoạn tiếp theo khi các tiêu chí nghiệm thu đã đạt. Asset đẹp chỉ được sản xuất hàng loạt sau khi prototype chứng minh được tỷ lệ, chuyển động và pipeline import/export.

# 1. Tầm nhìn sản phẩm và nguyên tắc thiết kế

## 1.1 Tầm nhìn

Game là một thế giới xã hội 2D nơi người chơi có “nhà của mình”, một nhân vật có thể tùy biến mạnh, và một thành phố được chia thành các khu vực có chức năng rõ ràng. Trải nghiệm cốt lõi không dựa vào combat; giá trị chính đến từ social, customization, collection, hoạt động nhẹ và cảm giác sống trong một thế giới chung.

## 1.2 Vòng lặp trải nghiệm cốt lõi

Đăng nhập ↓ Xuất hiện trong nhà riêng ↓ Ra cửa → Thành phố / Quảng trường ↓ Gặp người khác → Chat / Emote / Kết bạn ↓ Hoạt động / Nhận coin / Mini-game ↓ Mua đồ → Mặc đồ → Trang trí / Thể hiện cá tính ↓ Quay lại thế giới và tiếp tục social

## 1.3 8 nguyên tắc thiết kế

| Nguyên tắc | Ý nghĩa thực thi |
| --- | --- |
| Social first | Luôn ưu tiên cảm giác “có người thật đang ở đây”: nhìn thấy nhau, chat, emote, đứng gần, vào/rời room rõ ràng. |
| Customization first | Trang phục, tóc, phụ kiện, pet và nhà là hệ thống dài hạn; data-driven ngay từ đầu. |
| Nhẹ và dễ vào | Web/Android/PC tải nhanh, asset chia gói, không load toàn bộ thế giới cùng lúc. |
| Map theo khu | Mỗi khu là scene/room riêng; không làm một scene khổng lồ. |
| Server quyết định tài sản | Tiền, item, giao dịch, phần thưởng không do client tự xác nhận. |
| Prototype trước, art sau | Dùng placeholder để khóa scale/camera/collision trước khi vẽ nhiều asset. |
| Monolith trước, scale sau | Một NestJS server + PostgreSQL trước; Redis/multi-server chỉ khi có nhu cầu thực tế. |
| Content có quy chuẩn | Tên file, frame, layer, pivot, tile size và ID item phải nhất quán để không vỡ pipeline. |

# 2. Công nghệ chốt và kiến trúc tổng thể

| Hạng mục | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Game client | Godot 4.x stable + GDScript | Render 2D, input, scene, animation, UI, audio, local prediction/interpolation, export đa nền tảng. |
| Art | Aseprite | Pixel art/soft pixel art, sprite sheet, tileset, UI icon, frame-by-frame animation. |
| Backend | NestJS + TypeScript | REST API, auth, business rules, inventory/shop, WebSocket gateway. |
| Realtime | WebSocket | Movement/state/chat/presence trong room. |
| Database | PostgreSQL | Nguồn dữ liệu lâu dài: account, character, item, inventory, transaction, house, friend... |
| ORM | Prisma | Schema, migration, query typed trong backend. |
| Website/Admin | Next.js + TypeScript | Trang chủ, account/support, bảng xếp hạng, admin CRUD content. |
| Reverse proxy | Nginx | HTTPS, route web/API/WebSocket, rate limit cơ bản. |
| Deploy | Docker | Đóng gói backend/db/admin nhất quán giữa local và server. |
| Scale sau | Redis + object storage/CDN | Presence/cache/pub-sub và phân phối asset khi game có tải thực tế. |

## 2.1 Kiến trúc giai đoạn đầu

Godot (Web / Android / Windows) │ HTTPS + WebSocket │ Nginx │ NestJS ┌─────┴─────┐ │ │ REST WebSocket │ │ └─────┬─────┘ │ PostgreSQL

Chưa dùng Redis trong MVP Redis không làm game tự nhiên nhanh hơn nếu chưa có bottleneck. Chỉ thêm khi cần chia nhiều process/server, cache dữ liệu nóng, pub/sub presence hoặc quản lý room xuyên nhiều instance.

## 2.2 Nguyên tắc phân quyền dữ liệu

| Client Godot được làm | Server bắt buộc quyết định |
| --- | --- |
| Input, camera, animation local, UI, hiệu ứng, hiển thị map. | Gold/diamond, item ownership, mua bán, trade, reward, quest completion, quyền truy cập nội dung. |
| Dự đoán vị trí local để cảm giác điều khiển mượt. | Xác thực request, rate limit, validate item/giá, ghi transaction và dữ liệu nhân vật. |
| Cache dữ liệu hiển thị đã nhận từ server. | Nguồn dữ liệu chuẩn và logic chống duplicate/replay cho thao tác có giá trị. |

# 3. Phạm vi MVP và tiêu chí thành công

MVP không phải “bản game nhỏ có tất cả tính năng”. MVP là bản chứng minh 5 rủi ro lớn nhất: art pipeline, movement/map, multiplayer, account/data và customization.

## 3.1 MVP bắt buộc có

| Nhóm | Nội dung MVP | Không làm trong MVP |
| --- | --- | --- |
| Account | Đăng ký/đăng nhập, tạo 1 nhân vật, session cơ bản. | OAuth phức tạp, 2FA, nhiều slot nhân vật. |
| World | Nhà riêng nhỏ + quảng trường + 1 shop. | Ngoại ô, bãi biển, farm, hàng chục map. |
| Player | Đi 4 hướng, idle/walk, name tag, 1 body + vài outfit. | Hàng trăm animation, mount, swim. |
| Social | Nhìn thấy người khác, join/leave, chat bubble. | Guild, mail, voice, party. |
| Economy | Coin, catalog item, mua item server-authoritative, equip. | Auction, trade, premium currency, marketplace. |
| UI | Login, HUD, chat, inventory, shop, wardrobe. | Hệ UI hoàn chỉnh mọi tính năng tương lai. |
| Platforms | Windows + Web trước; Android ngay sau khi ổn input/UI. | iOS trước khi core ổn định. |

## 3.2 Definition of MVP Done

□ Hai máy/client khác nhau đăng nhập bằng hai tài khoản riêng.

□ Cả hai xuất hiện trong thế giới, vào cùng quảng trường và thấy nhau di chuyển.

□ Chat realtime hoạt động; join/leave room không tạo ghost player.

□ Người chơi mua ít nhất 1 áo bằng coin; server trừ tiền và lưu inventory đúng.

□ Logout/login lại vẫn mặc đúng outfit đã lưu.

□ Người chơi vào game trong nhà, đi ra cửa và chuyển thành phố ổn định.

□ Web và Windows dùng cùng backend, cùng dữ liệu tài khoản.

□ Không có lỗi nghiêm trọng khi reconnect, đổi scene liên tục hoặc spam mua item.

# 4. Thiết kế thế giới, map và room

## 4.1 Cấu trúc thế giới đề xuất

[ NHÀ RIÊNG ] │ ▼ [ QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM ] ├── Khu mua sắm ├── Công viên ├── Khu giải trí ├── Khu nhà ở └── Ngoại ô (mở sau)

Mỗi khu vực là một Godot scene riêng và đồng thời là một loại room trên server. “Thành phố” nên có cảm giác liên kết nhưng không cần kỹ thuật seamless open world. Cổng, cửa, bến xe hoặc mép map là điểm chuyển scene có kiểm soát.

## 4.2 Chức năng từng khu

| Khu vực | Vai trò gameplay | MVP? |
| --- | --- | --- |
| Nhà riêng | Spawn mặc định, wardrobe/gương, cửa ra thành phố, về sau trang trí nội thất. | Có - bản nhỏ |
| Quảng trường | Hub đông người, social, NPC hướng dẫn, event trung tâm, đường sang các khu. | Có |
| Khu mua sắm | Shop thời trang, salon, phụ kiện, nội thất về sau. | Có - 1 shop |
| Công viên | Chill, ghế ngồi, câu cá/pet/chụp ảnh về sau. | Sau MVP |
| Khu giải trí | Mini-game, hoạt động kiếm coin, event. | Sau MVP |
| Khu nhà ở | Thăm nhà người khác, neighborhood. | Sau MVP |
| Ngoại ô | Farm, tài nguyên, bãi biển, khu mở rộng. | Sau MVP |

## 4.3 Quy tắc room

Mỗi player chỉ nhận realtime state của những player trong cùng room/map; không broadcast toàn server.

Một room ban đầu đặt soft-cap khoảng 30-60 người; nếu đầy, tạo instance mới cùng map.

Room ID phải tách “loại map” và “instance”: ví dụ city_hub:1, city_hub:2, shop_fashion:1.

Nhà riêng là room private: home:<ownerId>. Khi ghé nhà bạn, server kiểm tra quyền vào.

Chuyển room theo handshake: request → server validate → leave room cũ → join room mới → spawn point.

# 5. Art Bible và pipeline Aseprite

## 5.1 Quyết định art trước khi sản xuất hàng loạt

| Quyết định | Khuyến nghị khởi điểm | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Phong cách | 2D chibi, soft pixel art, màu sáng, outline vừa phải. | Giữ chất hoài niệm nhưng nhìn hiện đại hơn pixel Java cũ. |
| Tile | 32x32 px để prototype; có thể nâng 48x48 trước khi khóa production. | Dễ dựng map, tiết kiệm asset, đủ chi tiết. |
| Nhân vật | Canvas 64x96 hoặc 64x80; chọn một và khóa sau prototype. | Đủ không gian cho tóc/phụ kiện mà vẫn nhẹ. |
| Hướng | 4 hướng: down/left/right/up. | Tối ưu công vẽ và đủ cho social 2D. |
| FPS animation | 8-12 fps cho walk; idle 4-8 fps hoặc subtle loop. | Mượt mà nhưng tiết kiệm frame. |
| Texture filter | Nearest. | Giữ pixel sắc nét, không bị blur. |
| Palette | Palette có kiểm soát theo khu + palette da/tóc/quần áo riêng. | Giữ art đồng nhất khi số asset tăng lớn. |

Quy tắc khóa art Không vẽ 100 bộ quần áo trước khi đã chạy được 1 body + 1 outfit + walk 4 hướng trong Godot. Sau khi tỷ lệ, pivot, baseline chân và layer order được xác nhận, mới mở rộng content.

## 5.2 File template nhân vật trong Aseprite

character_template.aseprite ├── guides (locked) ├── fx_front ├── hat ├── hair_front ├── face ├── shirt ├── arms / body_front ├── pants ├── shoes ├── body_base ├── hair_back └── shadow_reference

Tất cả wearable phải sử dụng cùng canvas size, cùng pivot/baseline và cùng timeline frame index. Khi frame 07 là “walk_down bước trái” của body thì frame 07 của shirt/hair/pants cũng phải tương ứng chính xác.

## 5.3 Naming convention asset

| Loại | Ví dụ | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Body | body_m01_base.png | snake_case, ID ổn định, không đổi tên sau khi public. |
| Hair | hair_001_black.png | ID là khóa dữ liệu; màu có thể là variant/material/palette tùy chiến lược. |
| Shirt | shirt_014_hoodie.png | Không đặt tên theo giá hoặc event để tránh coupling dữ liệu. |
| Tileset | tiles_city_v01.png | Version theo file nguồn; runtime path ổn định nếu có thể. |
| UI icon | icon_inventory_32.png | Tên chức năng + kích thước khi có nhiều size. |
| Scene decoration | prop_city_bench_01.png | Prefix prop + khu + loại + số thứ tự. |

## 5.4 Pipeline export

Aseprite source (.aseprite) ↓ export script/manual preset PNG / spritesheet + metadata (nếu cần) ↓ Godot import ↓ SpriteFrames / AtlasTexture / TileSet ↓ Scene/Prefab kiểm tra animation ↓ Commit source + runtime asset có kiểm soát

Giữ art_source tách khỏi thư mục runtime của Godot.

Mỗi asset production có source .aseprite; không chỉnh trực tiếp PNG export rồi quên source.

Đặt pivot/baseline chuẩn bằng guide trong template; không chỉnh tay từng outfit trong Godot.

Tạo một scene “ArtLab” để xem body, outfit, animation, palette, shadow và sorting trước khi đưa vào game.

# 6. Hệ thống nhân vật, thời trang và animation

## 6.1 Layer stack runtime

PlayerRoot ├── Shadow ├── HairBack ├── BodyBase ├── Pants ├── Shirt ├── Shoes ├── Face ├── HairFront ├── Hat ├── Accessory ├── EffectBack / EffectFront ├── NameLabel └── ChatBubble

## 6.2 Data outfit

{ "body_id": "body_001", "hair_id": "hair_003", "shirt_id": "shirt_014", "pants_id": "pants_006", "shoes_id": "shoes_002", "hat_id": null, "accessory_id": null }

Server chỉ cần lưu ID item/equip state. Client dùng catalog local hoặc dữ liệu catalog từ server để map ID sang sprite/animation. Không lưu binary sprite vào database.

## 6.3 Animation tối thiểu

| State | Hướng | MVP | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| idle | 4 | Có | Có thể 1-2 frame hoặc subtle breathing. |
| walk | 4 | Có | 6 frame/hướng là điểm bắt đầu hợp lý. |
| sit | 1-4 | Sau MVP | Cần chuẩn seat anchor cho ghế. |
| wave/emote | 1-4 | Sau MVP | Có thể overlay hoặc full-body state. |
| fish | 1-2 | Sau MVP | Kết hợp prop/cần câu. |
| ride | 2-4 | Sau MVP | Phải giải quyết mount anchor và collision. |

## 6.4 Sorting và chiều sâu

Dùng Y-sort / z-index có quy tắc cho player, NPC, cây, cột, mái che.

Prop có phần trước/sau nên tách sprite hoặc layer để nhân vật có thể đi “sau tán cây nhưng trước gốc”.

Collision shape nhỏ ở chân, không dùng toàn thân làm collision; cảm giác đi lại sẽ tự nhiên hơn.

Name tag/chat bubble không tham gia world Y-sort như sprite thân người.

# 7. Kiến trúc Godot client

## 7.1 Cấu trúc thư mục đề xuất

godot-client/ ├── project.godot ├── assets/ │ ├── characters/ tilesets/ props/ items/ ui/ audio/ ├── scenes/ │ ├── bootstrap/ login/ character_creation/ │ ├── home/ world/ shop/ ui/ ├── actors/ │ ├── player/ remote_player/ npc/ pet/ ├── systems/ │ ├── network/ world/ inventory/ clothing/ │ ├── chat/ interaction/ shop/ audio/ ├── autoload/ │ ├── App.gd │ ├── Network.gd │ ├── Session.gd │ └── SceneRouter.gd └── tests/ / tools/ / debug/

## 7.2 Autoload trách nhiệm

| Autoload | Trách nhiệm | Không nên chứa |
| --- | --- | --- |
| App | Config global, build info, feature flags. | Gameplay state chi tiết. |
| Network | HTTP/WebSocket connection, serialize/dispatch message, reconnect. | Logic shop/inventory. |
| Session | Access token, current character summary, logout reset. | Toàn bộ catalog item. |
| SceneRouter | Chuyển scene, loading screen, spawn context. | Business logic backend. |

## 7.3 Scene contract

Mỗi map scene nên expose các spawn marker có ID rõ ràng, ví dụ HOME_DOOR_IN, CITY_FROM_HOME, SHOP_ENTRANCE. SceneRouter nhận destination + spawn_id, load scene, sau đó đặt local player vào marker. Không hard-code tọa độ chuyển map trong nhiều script khác nhau.

## 7.4 Input đa nền tảng

Định nghĩa InputMap theo action: move_up/down/left/right, interact, inventory, chat.

Windows/Web: keyboard; mobile: virtual joystick + touch buttons nhưng cùng action abstraction.

UI phải safe-area friendly trên mobile; không cố dùng nguyên layout desktop cho điện thoại.

Không viết gameplay dựa trực tiếp vào keycode; mọi control đi qua action.

# 8. Backend NestJS, PostgreSQL và WebSocket

## 8.1 Modular monolith đầu tiên

server/src/ ├── auth/ ├── users/ ├── characters/ ├── catalog/ ├── inventory/ ├── shops/ ├── economy/ ├── world/ ├── realtime/ ├── chat/ ├── friends/ (sau MVP) ├── common/ └── prisma/

Đây vẫn là một ứng dụng NestJS duy nhất, nhưng module được tách theo domain. Không tách microservice ở giai đoạn đầu. Khi scale, module realtime/world có thể tách thành service riêng nếu profiling chứng minh cần thiết.

## 8.2 REST và WebSocket dùng cho việc gì

| REST/HTTPS | WebSocket |
| --- | --- |
| Login/register/refresh token | Join/leave room |
| Load character/profile/catalog | Movement/state update |
| Inventory/shop transaction | Chat bubble/realtime chat |
| Equip item | Presence |
| Load friend list/house data | Emote/action state |
| Admin CRUD | Realtime notification ngắn |

## 8.3 Transaction kinh tế

Client: POST /shop/purchase { itemId } ↓ Server authenticate user ↓ Load catalog price from SERVER data ↓ DB transaction: - verify balance - decrement coin - upsert inventory ownership - write transaction ledger ↓ Commit ↓ Return new balance + item

Không tin giá từ client Client chỉ gửi itemId/quantity. Giá, giới hạn, điều kiện level, khả năng mua và reward đều lấy từ dữ liệu server. Đây là nguyên tắc chống hack kinh tế quan trọng nhất.

# 9. Mô hình dữ liệu và quyền sở hữu dữ liệu

## 9.1 Bảng dữ liệu MVP

| Bảng | Trường chính | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| users | id, email/username, password_hash, status, created_at | Tài khoản. |
| characters | id, user_id, name, gender/body, coin, map_id, created_at | Nhân vật và tiến trình cơ bản. |
| item_catalog | id, type, asset_key, rarity, tradable, metadata | Danh mục item chuẩn từ server. |
| shop_catalog | shop_id, item_id, price, currency, enabled | Cấu hình bán hàng. |
| inventory_items | character_id, item_id, quantity, acquired_at | Quyền sở hữu item. |
| equipped_items | character_id, slot, item_id | Outfit đang mặc. |
| transactions | id, character_id, type, item_id, amount, before/after, idempotency_key | Audit kinh tế/chống duplicate. |
| sessions/refresh_tokens | user_id, token_hash, expires_at, revoked_at | Quản lý session nếu dùng refresh token lưu server-side. |

## 9.2 Bảng thêm sau MVP

friends / friend_requests

houses / house_items

pets / character_pets

quests / character_quests

mail / notifications

guilds / guild_members

farm_plots / farm_crops

mini_game_scores / leaderboard_entries

## 9.3 Nguyên tắc migration

Mọi thay đổi schema đi qua Prisma migration và được commit cùng code.

Không sửa production DB thủ công rồi “nhớ lại sau”.

ID item public không tái sử dụng. Item disabled thay vì xóa nếu người chơi có thể đã sở hữu.

Transaction ledger không sửa/xóa tùy tiện; dùng bản ghi bù nếu cần điều chỉnh kinh tế.

# 10. Giao thức realtime và đồng bộ người chơi

## 10.1 Event tối thiểu

| Event | Chiều | Payload tối thiểu | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- |
| room_join | C→S | mapId, instancePref? | Khi vào map |
| room_snapshot | S→C | players[] | 1 lần khi join |
| player_input/state | C→S | seq, x/y hoặc direction/state | 10-15 Hz ban đầu |
| player_state | S→C | playerId, seq, pos, dir, anim | 10-15 Hz |
| player_joined | S→C | player summary | Theo sự kiện |
| player_left | S→C | playerId | Theo sự kiện |
| chat_send | C→S | message | Theo sự kiện + rate limit |
| chat_message | S→C | playerId, message, timestamp | Theo sự kiện |

## 10.2 Movement mượt

MVP không cần netcode phức tạp kiểu game bắn súng. Local player di chuyển ngay trên client để input phản hồi nhanh. Remote player không “teleport” theo từng packet; Godot giữ buffer ngắn và interpolate từ vị trí cũ sang vị trí server mới. Server vẫn có quyền clamp tốc độ và từ chối vị trí bất hợp lý.

## 10.3 Reconnect

WebSocket disconnect → UI báo đang kết nối lại.

Thử reconnect theo backoff ngắn; nếu token hết hạn thì refresh qua REST.

Sau reconnect, join lại room từ server-authoritative current map.

Nhận room snapshot mới; xóa remote player cũ trước khi dựng snapshot để tránh duplicate.

Nếu reconnect thất bại vượt ngưỡng → quay về login với thông báo rõ ràng.

# 11. Blueprint các hệ thống gameplay

## 11.1 Hệ thống interaction chung

Đừng viết riêng “logic bấm shop”, “logic bấm NPC”, “logic bấm cửa” theo cách hoàn toàn khác nhau. Tạo interface/contract tương tác chung: interactable có prompt, action và optional server request.

Interactable ├── Door → request map transition ├── NPC → open dialogue/shop ├── Player → profile/friend/chat actions ├── Chair → sit state └── Object → inspect/use

## 11.2 Shop & wardrobe

Shop catalog là data, không hard-code từng item trong scene.

Preview outfit local nhưng Purchase phải qua server.

Wardrobe chỉ cho equip item đã sở hữu; equip request server validate slot/type.

UI hiển thị asset_key → sprite/icon local; server không gửi ảnh trực tiếp.

## 11.3 Chat

Room chat + chat bubble là đủ cho MVP.

Giới hạn độ dài, rate limit, mute tạm thời khi spam.

Lọc ký tự/control sequence; log moderation mức phù hợp với chính sách sản phẩm.

Sau MVP mới thêm whisper/friend/guild chat.

## 11.4 Friend/Profile

Sau MVP, profile nên là điểm vào cho friend request, visit house, whisper, inspect outfit. Không cần làm hệ social graph phức tạp trước khi core realtime và account ổn định.

## 11.5 House

Nhà riêng bắt đầu là 1 scene template. Data server chỉ cần house_skin/template_id và danh sách furniture placement sau này. Không tạo một scene file riêng cho từng người chơi.

## 11.6 Các hệ thống mở rộng - thứ tự ưu tiên

| Ưu tiên | Hệ thống | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | Friend + Profile + Emote/Sit | Tăng giá trị social trực tiếp. |
| 2 | Nhiều fashion/shop + salon | Tạo động lực sưu tầm và nhận diện nhân vật. |
| 3 | House decoration | Cho người chơi không gian cá nhân và sink kinh tế. |
| 4 | Fishing | Hoạt động social nhẹ, dễ đặt ở công viên/bờ hồ. |
| 5 | Pet | Tăng customization, retention. |
| 6 | Vehicle/Mount | Tạo aspirational item; cần art/animation nhiều hơn. |
| 7 | Farm | Hệ thống timer/progression lớn, nên làm khi server data đã ổn. |
| 8 | Mini-games/Event/Guild | Content dài hạn sau khi core world có cộng đồng. |

# 12. Roadmap thực hiện theo giai đoạn

Thời gian dưới đây là khung cho một người phát triển chính có AI hỗ trợ. Không coi đây là deadline cố định; điều kiện chuyển phase quan trọng hơn số ngày.

| Giai đoạn | Khung thời gian | Việc chính | Gate/Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 - Product & Art lock | 2-4 ngày | Chốt camera, tile, character canvas, palette, folder, naming. Tạo Aseprite template và Godot skeleton. | Art template + project chạy được scene trống. |
| Phase 1 - Movement prototype | 3-5 ngày | Placeholder player, input 4 hướng, collision chân, camera, door/scene transition. | House → city prototype → house không lỗi. |
| Phase 2 - First art slice | 5-10 ngày | Vẽ 1 body, 1 hair, 1 outfit, 10-20 tile, 1 room, 1 street nhỏ. Import & chỉnh scale. | Khóa visual scale/pivot/layer. |
| Phase 3 - Character system | 4-7 ngày | Layer clothing, animation state machine, wardrobe local, asset catalog local. | Đổi outfit không cần sprite nhân vật hoàn chỉnh. |
| Phase 4 - Offline vertical slice | 5-10 ngày | House + square + shop fake + NPC + inventory JSON + UI. | Một vòng chơi offline hoàn chỉnh. |
| Phase 5 - Backend foundation | 5-10 ngày | NestJS, Prisma, PostgreSQL, auth, character, catalog, inventory, purchase. | Login + mua item persisted. |
| Phase 6 - Realtime multiplayer | 7-14 ngày | WebSocket room, remote player spawn, movement interpolation, chat, reconnect. | 2-10 client chơi cùng ổn định. |
| Phase 7 - MVP production art | 10-20 ngày | Hoàn thiện house, square, shop, UI, outfit starter set, SFX. | MVP nhìn nhất quán, không còn placeholder chính. |
| Phase 8 - Multi-platform | 4-7 ngày | Web build, Windows, Android input/UI, build pipeline. | Cùng account chơi được trên ≥2 nền tảng. |
| Phase 9 - Closed test | 7-14 ngày | Telemetry/log, bug fixing, load mini-test, exploit tests. | MVP đủ ổn cho nhóm test nhỏ. |
| Phase 10 - Expansion | Liên tục | Friend, park, fashion, house, fishing, pet... theo dữ liệu test. | Mở rộng content không phá core architecture. |

## 12.1 Quy tắc gate

Không bắt đầu production art nếu Phase 1-2 chưa khóa tỷ lệ và pipeline.

Không bắt đầu multiplayer khi single-player movement/scene transition còn lỗi nền tảng.

Không thêm Redis/microservice trước khi MVP backend đo được bottleneck.

Không thêm farm/pet/vehicle trước khi account + inventory + economy + realtime ổn định.

Mỗi phase phải có demo chạy được, checklist lỗi nghiêm trọng = 0 trước khi chuyển phase.

# 13. Kế hoạch 30 ngày đầu tiên

| Tuần | Mục tiêu | Việc cụ thể | Kết quả cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khóa nền tảng + prototype | Tạo repo; Godot project; Aseprite template; placeholder player; 4 hướng; collision; camera; 2 scene House/City; door transition. | Đi từ nhà ra phố và quay lại bằng placeholder. |
| Tuần 2 | Art slice + character layers | Vẽ body/hair/shirt/pants/shoes; idle/walk; tileset nhỏ; import; Y-sort; wardrobe local; ArtLab. | Nhân vật thật chạy trong map thật, đổi được outfit. |
| Tuần 3 | Offline vertical slice | 1 shop/NPC; UI inventory/shop/chat dummy; JSON local data; polish camera/UI/animation; chuẩn hóa asset. | Game offline có vòng nhà → phố → shop → mặc đồ. |
| Tuần 4 | Backend start | Docker PostgreSQL; NestJS/Prisma; auth; character; item catalog; inventory; purchase; Godot HTTP client. | Login thật, load nhân vật, mua item và relog vẫn còn dữ liệu. |

## 13.1 Sau ngày 30

Tháng tiếp theo tập trung WebSocket multiplayer, chat, remote player interpolation, reconnect, room transition và hoàn thiện 3 map MVP. Đây là giai đoạn biến prototype thành game online thực sự.

# 14. Testing, QA, performance và bảo mật

## 14.1 Test matrix tối thiểu

| Lớp | Test cần có |
| --- | --- |
| Godot unit-ish | State animation, catalog mapping, equip slot validation local, SceneRouter spawn marker. |
| Backend unit | Economy calculation, validation, permission, item slot/type. |
| Backend integration | Purchase transaction, duplicate idempotency, auth refresh, inventory persistence. |
| Realtime | Join/leave, reconnect, spam movement/chat, room switching, duplicate remote player. |
| Cross-platform | Web ↔ Windows; sau đó Android ↔ Web. |
| Manual art QA | Layer alignment mọi hướng/frame, no clipping, pivot/baseline, Y-sort. |
| Performance | FPS, node count, draw calls/atlas, memory, initial load, bandwidth per player. |

## 14.2 Performance budget khởi điểm

| Hạng mục | Mục tiêu khởi điểm |
| --- | --- |
| FPS | 60 fps trên PC/Web phổ thông; mobile có thể target 60 hoặc 30 ổn định tùy thiết bị. |
| Players/room | 30-60 soft-cap trước khi benchmark thực tế. |
| Realtime state | Khoảng 10-15 updates/giây cho social movement là điểm khởi đầu, tune bằng test. |
| Initial Web load | Giữ core asset nhỏ; map/outfit/icon lớn tải theo nhu cầu. |
| Texture | Atlas các sprite nhỏ; tránh hàng nghìn texture rời tạo nhiều draw call. |
| Map | Scene theo khu, không load mọi khu cùng lúc. |
| Audio | Nén hợp lý; stream BGM dài, preload SFX ngắn. |

## 14.3 Security checklist

□ Password hash bằng thư viện chuẩn; không lưu plaintext.

□ HTTPS/WSS ở production.

□ Access token ngắn hạn + refresh/re-auth strategy rõ ràng.

□ Rate limit login/chat/purchase/realtime spam.

□ Server lookup giá/item thay vì dùng giá client gửi.

□ Transaction kinh tế có idempotency key và database transaction.

□ Validate map transition/room permission.

□ Log hành vi kinh tế quan trọng để điều tra exploit.

□ Admin API tách quyền và không public cùng quyền user thường.

# 15. Build đa nền tảng và triển khai

## 15.1 Thứ tự nền tảng

1. Windows development build - nhanh nhất để debug editor/client.

2. Web build - chứng minh browser pipeline, hosting, WebSocket WSS và asset loading.

3. Android - thêm touch control, safe area, performance/mobile packaging.

4. iOS - làm khi core gameplay và mobile UI đã ổn vì provisioning/release phức tạp hơn.

## 15.2 Môi trường

| Environment | Mục đích | DB/Data |
| --- | --- | --- |
| local | Developer máy cá nhân. | Local Docker PostgreSQL, seed data. |
| staging | Test build gần production. | DB riêng, có thể reset/seed. |
| production | Người chơi thật. | DB riêng, backup, migration có kiểm soát. |

## 15.3 Domain gợi ý

www.example.com → Next.js website play.example.com → Godot Web build api.example.com → NestJS REST ws.example.com → NestJS WebSocket (hoặc cùng api domain) admin.example.com → Admin web (protected)

## 15.4 Backup

PostgreSQL production backup tự động theo lịch, có retention và test restore định kỳ.

Asset source Aseprite + code nằm trong version control/remote backup; file lớn có chiến lược LFS nếu cần.

Secrets không commit vào Git; dùng env/secret manager phù hợp môi trường.

Trước migration production phải có backup/rollback plan.

# 16. Quản lý source, asset, version và teamwork

## 16.1 Monorepo gợi ý

avatar-world/ ├── godot-client/ ├── server/ ├── web/ ├── admin/ ├── art_source/ ├── docs/ ├── tools/ ├── docker-compose.yml └── README.md

## 16.2 Git flow đơn giản

main: luôn ở trạng thái build/test được.

feature/<name>: mỗi tính năng lớn.

fix/<name>: sửa lỗi.

art/<name>: batch asset lớn nếu muốn tách review.

Tag release: v0.1.0-mvp, v0.2.0-friends...

## 16.3 Versioning protocol/API

Không cần version mọi message realtime ngay ngày đầu, nhưng nên có protocol_version/build_version trong handshake. Khi thay đổi breaking format, server có thể từ chối client quá cũ và yêu cầu cập nhật thay vì crash bí ẩn.

# 17. Rủi ro, thứ không nên làm sớm và tiêu chí Done

## 17.1 Risk register

| Rủi ro | Dấu hiệu | Cách giảm |
| --- | --- | --- |
| Vẽ quá nhiều asset trước khi khóa scale | Nhiều sprite phải sửa lại pivot/frame. | Prototype placeholder → 1 art slice → khóa template. |
| Backend over-engineering | Nhiều service/Redis/Kafka nhưng gameplay chưa chạy. | Modular monolith + PostgreSQL trước. |
| Client tin dữ liệu kinh tế | Cheat coin/item bằng request sửa tay. | Server-authoritative economy + transaction. |
| Realtime giật/ghost | Player teleport, duplicate sau reconnect. | Interpolation + room snapshot/reconnect flow rõ ràng. |
| Scene quá lớn | Load chậm, memory cao, editor nặng. | Map theo khu + asset loading theo nhu cầu. |
| Content ID hỗn loạn | Đổi tên asset làm hỏng item đã lưu. | ID ổn định + catalog + naming convention. |
| Feature creep | Làm farm/pet/guild khi login còn lỗi. | Gate theo roadmap và Definition of Done. |
| Mobile UI làm sau quá muộn | Desktop UI không thể co xuống mobile. | Ngay từ UI MVP dùng container/responsive/safe-area. |

## 17.2 Danh sách “KHÔNG LÀM NGAY”

Redis cluster, microservice, Kubernetes, Kafka.

Open world seamless.

1000 bộ quần áo trước MVP.

Farm/pet/vehicle/guild/auction cùng lúc.

Voice chat.

Editor nội thất phức tạp.

Anti-cheat kernel/native.

Global chat cho toàn bộ server.

Premium economy trước khi core loop và transaction ledger ổn.

## 17.3 Definition of Done cho một feature

□ Có mô tả hành vi và acceptance criteria.

□ Không hard-code data có thể đưa vào catalog/config.

□ Client xử lý UI/feedback; server xử lý authority nếu liên quan tài sản/quyền.

□ Có lỗi/reconnect/empty state, không chỉ happy path.

□ Chạy trên ít nhất Windows + Web nếu feature thuộc core.

□ Không để warning/error spam log.

□ Asset tuân naming/pivot/layer convention.

□ Có test phù hợp hoặc checklist manual lặp lại được.

□ Tài liệu/schema/API được cập nhật khi có thay đổi.

# Phụ lục A - Cấu trúc thư mục chi tiết đề xuất

avatar-world/ │ ├── art_source/ │ ├── characters/ │ │ ├── templates/ │ │ ├── body/ hair/ face/ shirts/ pants/ shoes/ hats/ accessories/ │ ├── world/ │ │ ├── city/ home/ shop/ park/ props/ tilesets/ │ ├── ui/ icons/ effects/ │ └── export_presets/ │ ├── godot-client/ │ ├── assets/ scenes/ actors/ systems/ autoload/ ui/ tests/ tools/ │ └── project.godot │ ├── server/ │ ├── src/ │ │ ├── auth/ users/ characters/ catalog/ inventory/ shops/ economy/ │ │ ├── world/ realtime/ chat/ common/ │ ├── prisma/ │ └── test/ │ ├── web/ ├── admin/ ├── docs/ │ ├── architecture/ art_bible/ api/ game_design/ release_notes/ ├── tools/ ├── docker-compose.yml └── README.md

# Phụ lục B - Naming convention và ID

| Đối tượng | Pattern | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Godot scene | snake_case.tscn | city_hub.tscn |
| GDScript | PascalCase.gd cho class chính hoặc snake_case theo team convention; chọn 1 | RemotePlayer.gd |
| REST endpoint | plural nouns, version nếu cần | /api/characters/:id/inventory |
| WebSocket event | domain.action hoặc snake_case nhất quán | world.player_state |
| Item ID | type + numeric/semantic stable ID | shirt_0014 |
| Room type | snake_case | city_hub |
| Room instance | type:instance | city_hub:3 |
| Spawn marker | UPPER_SNAKE_CASE | CITY_FROM_HOME |
| Aseprite source | same asset key + source suffix nếu cần | shirt_0014.aseprite |
| Export sprite | same stable asset key | shirt_0014.png |

# Phụ lục C - Checklist tạo asset mới

□ Asset có ID duy nhất và tên theo convention.

□ File .aseprite source được lưu đúng thư mục.

□ Canvas/pivot/baseline đúng template.

□ Nếu wearable: đủ frame/hướng tương ứng body.

□ Không vượt palette/style rule nếu art bible yêu cầu.

□ Export PNG/spritesheet theo preset.

□ Import Godot không bật filter sai; kiểm tra pixel sắc.

□ Test trong ArtLab mọi animation state liên quan.

□ Thêm catalog metadata/icon nếu asset là item.

□ Nếu item purchasable: server catalog/shop config có migration/seed phù hợp.

□ Test equip/unequip/relogin nếu asset ảnh hưởng outfit.

# Phụ lục D - Checklist API/Realtime trước MVP test

| Nhóm | Checklist |
| --- | --- |
| Auth | register/login; refresh/reconnect; logout; invalid token; banned/disabled state. |
| Character | create/load; name validation; spawn map; outfit load. |
| Catalog | client nhận/mapping đúng item ID ↔ asset key. |
| Inventory | load, purchase, equip, persistence, duplicate request. |
| World | join room, snapshot, leave, transition, invalid room. |
| Movement | rate, clamp speed, interpolation, packet out-of-order cơ bản. |
| Chat | length, rate limit, join/leave cleanup. |
| Reconnect | disconnect giữa map, reconnect, snapshot lại, không duplicate player. |
| Logging | request id/user id/transaction id đủ để debug lỗi kinh tế. |
| Build compatibility | server nhận build/protocol version và từ chối client quá cũ nếu breaking. |

# Điểm bắt đầu thực tế

Việc đầu tiên cần làm Tạo repository + project Godot trống + file character_template.aseprite. Sau đó dựng bằng placeholder đúng 2 scene: HomePrototype và CityPrototype, một Player có movement/collision/camera, và một Door chuyển scene. Chưa cần backend, chưa cần vẽ thành phố hoàn chỉnh.

## Mốc chứng minh kiến trúc

Khi hai client khác nhau có thể đăng nhập, xuất hiện trong nhà, đi ra quảng trường, nhìn thấy nhau di chuyển, chat và mua/mặc một chiếc áo được lưu server-side, dự án đã vượt qua phần rủi ro nền tảng lớn nhất. Từ đó việc mở rộng chủ yếu là content, social systems và hoạt động mới.

## Stack cuối cùng

Aseprite → Godot 4.x + GDScript │ HTTPS + WebSocket │ NestJS + TypeScript │ Prisma + PostgreSQL │ Next.js Website/Admin Redis / CDN / multi-server: chỉ thêm khi có nhu cầu thực tế.